Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR

Umowa nr …/2017

zawarta …………….. r. pomiędzy:

Gminą Golina,  z siedzibą  Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, NIP 665 273 35 71,   reprezentowaną przez:

Burmistrza Goliny – Mirosława Durczyńskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Goliny - …………………………….,

zwaną dalej Zamawiającym

a :

……………………………………………………., NIP ………………………, REGON………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne, pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m 
przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie”,

na podstawie projektu budowlanego będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla wykonania  przedmiotu zamówienia, o których mowa  w ust. 1 za wynagrodzeniem określonym w § 13.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Zakres rzeczowy robót, o którym mowa w § 1 opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej określanej jako SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Dokumenty składające się na specyfikację, o której mowa w ust.1 stanowią integralną część umowy, są w posiadaniu obu stron oraz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zna istniejący stan faktyczny.

§ 4

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień ………………………………………. roku.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia: ………………… roku.

§ 5

Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się 
za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą:

- złożone w siedzibie Wykonawcy, lub

- złożone u kierownika budowy albo osoby zastępującej kierownika budowy, lub

- zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 6

1.  Zamawiający powołuje Inspektora/-ów/ nadzoru w osobie/-ach/:

1) ……………………………………………………………………………………..…………………...……….

2) ……………………………………………………………………………………..…………………...……….

3) ……………………………………………………………………………………..…………………...……... .

2.  Wykonawca ustanawia kierownikiem  budowy ……………………………………..………………….... .

§ 7

- Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody do celów robót budowlanych, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

- Wykonawca rozprowadzi energię elektryczną na terenie budowy w zakresie niezbędnym 
do realizacji robót.

- Wykonawca założy na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty 
ich zużycia w okresie realizacji robót.

- Wykonawca zorganizuje, na własny koszt i własnym staraniem,  zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji zadania .

§ 8

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku, 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i prowizoryczne. Wykonawca  usuwa odpady oraz śmieci z terenu budowy na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy wykonanej zarówno siłami własnymi jaki i zleconym specjalistycznym jednostkom.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia 
im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych i ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób które będą wykonywały czynności w celu realizacji zamówienia publicznego, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia, operatorzy urządzeń, sprzętu, maszyn niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności 
o których mowa w pkt. 7, przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 7 i 8.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 7, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych 
z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 8 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje  się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca dostarczy na teren budowy, wszystkie wymagane projektami budowlanymi oraz opisem przedmiotu zamówienia, materiały i urządzenia ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym wymaganiom określonym 
w projektach budowlanych.

- Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać  
w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 10

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać pełny zakres przedmiotu umowy siłami i środkami własnymi.

§ 10*

- Wykonawca powierza do wykonania część zamówienia następującemu podwykonawcy: ……………………………………….. – zakres robót i wartość robót…………………..……………...… .

- Zakres robót powierzonych podwykonawcy obejmuje roboty branży ……………..……………………,                 o wartości brutto: ……………….. (słownie: ……………………………………………….).

*niepotrzebne skreślić

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w innych paragrafach niniejszej umowy, Wykonawca 
ma zapewnić wykonanie i kierowanie robotami branżowymi objętymi zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (uprawnienia budowlane).

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres: ……………… miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
a w przypadku wad - od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, a dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- zażądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem:

-   odstąpić od umowy zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji

-  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od Wykonawcy naprawy szkód wynikłej z opóźnienia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- W trakcie trwania gwarancji Zamawiający wykona przeglądy gwarancyjne przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 13

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci umowne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę:

netto w wysokości: ……………………  zł, podatek VAT (…%): ………………………..……………...,

brutto w wysokości: ……………………. zł (słownie: ………………………….………………. złotych)

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 2. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także oddziaływaniu innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie się odbywać 
na podstawie rzetelnych i niewadliwych faktur VAT, tj. jednej faktury przejściowej i faktury końcowej, za dany etap będący przedmiotem odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego stwierdzający zakres wykonanych robót 
w danym okresie, podpisany przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz Kierownika budowy.

2. Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 2.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury częściowej w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.

5. Do każdej faktury Wykonawca dołączy zestawienie wykonanych prac w rozbiciu na poszczególne prace z podaniem wartości netto, brutto i podatku VAT w oparciu o ceny podane w formularzu oferty.

6. Gdy w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 6. i zaistnieniu przesłanek zawartych 
w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed rozliczeniem faktur dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgodnie z w/w przepisem i potrąci je z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

8. Zapłaty będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

9. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie Zamawiającego/ Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót zanikowych oraz o terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na koszt własny.

§ 16

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do:

- przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane,

- przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, której przedmiotem są roboty budowlane,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 50 000zł.

- W przypadku, gdy projekt umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 lit. a) przedstawia Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z projektem zobowiązany jest dostarczyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający ma prawo do:

- wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w ciągu 7 dni od ich otrzymania,

- wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

- Jeżeli Zamawiający w terminach określonych w ust. 3 nie zgłosi odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oznacza to, że:

- wyraził on zgodę na zawarcie umowy na podwykonawstwo zgodnie z przedstawionym projektem umowy lub jej zmiany,

- akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę.

§ 17

- Wykonawca wniósł, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13, co stanowi równowartość kwoty: ……………………….. zł (słownie: …………………………………….………………………… złotych), w  formie: ……………………………….. .

- Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% kwoty, o której mowa 
w ust. 1, będzie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót, lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia tych wad,

- część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służąca do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości (30%) zwrócona zostanie w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości, który wynosi: ……………………. miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o której mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 5 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, powyżej 5 - go dnia przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności w myśl § 21 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą 
w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy- za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego 
w § 13 ust. 2,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane czy projektu jej zmiany lub nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo czy jej zmiany zgodnie z § 16 niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego 
w § 13.

- kary umowne określone w ust. 2 potrącone będą przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie brutto ustalone w § 13 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał/-y/ dziennika budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- wszelkie wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę  sprawdzeń i badań (jeśli dotyczy), a w szczególności protokóły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami

- atesty na materiały i nawierzchnie sportowe.

- Jeśli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę końcowego odbioru robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 
co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru końcowego jeśli spełnione zostały warunki określone w ust. 3.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono  takie wady i usterki, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 17 niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie okresu rękojmi.

§ 20

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian:

- zmiany przedstawicieli reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych, choroby  lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,

- zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 
 w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,

- zmiany podwykonawcy - jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale     technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot – podwykonawca, wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

- zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w przypadku zmiany kolejności wykonania    elementów robót,

- zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:

- zawieszenia/wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową,

- odkrycia stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;

- działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa, burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna, zamieszki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, jeżeli Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o wystąpieniu siły wyższej w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia;

- zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne organy nadzoru, jednak tylko 
po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,

- wystąpienia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót lub dokonania przez Zamawiającego istotnej zmiany projektu.

f) zmiana ceny, po podpisaniu niniejszej umowy, może nastąpić w przypadkach:

- wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku dokonania zmian w projekcie budowlanym.

- ograniczenia, przez Zamawiającego, zakresu zamówienia, wprowadzenia zamiennych rozwiązań lub materiałów. Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.

g) Inne zmiany:

- możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

3. Każda zmiana umowy w zakresie określonym w § 20 ust. 2 odbywać się będzie na pisemny wniosek strony inicjującej zmianę, z podaniem opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, terminu jej wniesienia oraz skutków jakie za sobą niesie.

§ 21

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, 
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg ich stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy prowadzone roboty w zakresie uzgodnionym a koszt robót zabezpieczających ponosi strona, która od umowy odstąpiła.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu umowy z powodu przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

§ 22

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego.

§ 24

Wykaz załączników  do umowy:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekt budowlany,

- Oferta Wykonawcy.

§ 25

Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA:

………………………………						…………………………….