UMOWA Nr    /2012

## NA  ROBOTY  BUDOWLANE

w dniu             .2012r.

pomiędzy Gminą Golina z siedzibą  w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, reprezentowaną przez:  Tadeusza Nowickiego            -  Burmistrza Goliny

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,

a

reprezentowanym przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 233 poz.1655 z późn. zm.), w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. przetargu nieograniczonego

została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:

# „Przebudowa drogi gminnej Golina-Kolonia Golina gmina Golina „

2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- przedmiar robót

- oferta wykonawcy

3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami

wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót w terminie: 30 dni od podpisania umowy

Termin odbioru jest równoznaczny z terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu z powodu:

- działania tzw. „siły wyższej”

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

3.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie:

Niezwłocznie  po podpisaniu umowy.

§3

1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru ds. realizacji niniejszej umowy w osobie:

Romana Urbaniaka

2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy ds. realizacji niniejszej umowy w osobie:

Stanisława Przybylskiego

§4

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały i sprzęt niezbędny do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie w kwocie:

za cenę  netto               +            VAT  =                       zł brutto

słownie złotych:

2. W/w wynagrodzenie jest stałe i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywać w 2012r. jedną fakturą  wykonanych robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez strony protokół wykonania robót i  protokół końcowy odbioru robót.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie fakturą  po zakończeniu prac.

6. Zamawiający zrealizuje faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania.

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.

9. W razie zwłoki z zapłatą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki.

10. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wykonania

i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje.

§6

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  36 miesięcy licząc od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.

§7

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 5% wartości usługi pozostającej do wykonania, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

- 0,2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin jej wykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 0,2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 5% wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający

b) 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu

budowy lub w odbiorze robót

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych.

§8

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót.

2)  Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

3) Wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron,

4) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót,

§9

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni, chyba że nie rozpoczęcie wykonania robót lub przerwa w ich realizacji spowodowane zostały przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b)Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową

c) Nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności)

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

§10

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§11

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca zabezpieczy wykonane prace na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych prac o ile przerwanie prac nie nastąpiło z jego winy; Zamawiający jest

zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

4.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty budowlane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

5.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami zabezpieczającymi,

a jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy.

6. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych

z zamówieniem uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§12

Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno - sanitarnych i porządkowych.

§14

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§16

Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd.

§17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 egz. dla każdej ze stron.

##### WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY