Załącznik nr 8  SIWZ

UMOWA Nr    /2013

## NA  ROBOTY  BUDOWLANE

w dniu             .2013r.

pomiędzy Gminą Golina z siedzibą  w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, NIP 6652733571, REGON 311019059 zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez:

Tadeusza Nowickiego            -  Burmistrza Goliny

a

reprezentowanym przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 233 poz.1655 z późn. zm.), w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:

# „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; - Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km oraz Kolonia Golina gmina Golina o długości 0,700km„

2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- przedmiary robót

- oferta wykonawcy

3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami

wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót w terminie: 30 dni od podpisania umowy

Termin odbioru jest równoznaczny z terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu z powodu:

- działania tzw. „siły wyższej”

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

3.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie:

Niezwłocznie  po podpisaniu umowy.

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości……………..zł(słownie złotych, w formie ;

§3

1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru ds. realizacji niniejszej umowy w osobie:

……………………………………….

2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy ds. realizacji niniejszej umowy w osobie:

…………………………………….

§4

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały i sprzęt niezbędny do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie w kwocie:

za cenę  netto               +            VAT  =                       zł brutto

słownie złotych:

2. W/w wynagrodzenie jest stałe i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy.

3.Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez strony protokół wykonania robót i  protokół końcowy odbioru robót.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie fakturą  po zakończeniu prac.

6. Zamawiający zrealizuje faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania.

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.

9. W razie zwłoki z zapłatą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki.

10. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wykonania

i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje.

§6

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  36 miesięcy licząc od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.

§7

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 5% wartości usługi pozostającej do wykonania, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

- 0,2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin jej wykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 0,2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 5% wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający

b) 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu

budowy lub w odbiorze robót

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych.

§8

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót.

2)  Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

3) Wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron,

4) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót,

§9

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni, chyba że nie rozpoczęcie wykonania robót lub przerwa w ich realizacji spowodowane zostały przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b)Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową

c) Nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności)

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

§10

Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń. b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót c) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji wykonawczej tych zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu umownego wykonania robót, d) przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. e) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. f) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. g) Wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 2. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 3. Zmiana dotycząca sposobu rozliczeń oraz płatności dotyczących poszczególnych faktur, które nastąpią w wyniki zmian terminów realizacji i będące okolicznością niezależną od działania Wykonawcy. 4. Zmiana w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych na zasadach określonych w umowie. 5. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 6. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 7. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8. Zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane. 9. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

§11

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca zabezpieczy wykonane prace na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych prac o ile przerwanie prac nie nastąpiło z jego winy; Zamawiający jest

zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

4.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty budowlane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

5.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami zabezpieczającymi,

a jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy.

6. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych

z zamówieniem uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§12

Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno - sanitarnych i porządkowych.

§14

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§16

Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd.

§17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 egz. dla każdej ze stron.

##### WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY