Gmina Golina

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22

Proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Zatwierdzone:

Golina, dnia 30 czerwca 2015 r.

Spis zawartości:

Rozdział A: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Zamawiający

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Części zamówienia

- Zamówienia uzupełniające

- Oferty wariantowe

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach   jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wadium

- Termin związania ofertą

- Sposób przygotowania oferty

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

- Kryteria oceny oferty

- Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego umowy

- Warunki umowy

- Środki ochrony prawnej

- Ogłoszenie wyników przetargu

- Postanowienia końcowe

Rozdział B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział C: FORMULARZ UMOWY

Rozdział D: STANDARDOWE FORMULARZE

- Załącznik  Nr 1 „Formularz oferty”

- Załącznik  Nr Nr 2 „Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”

- Załącznik  Nr Nr 3 „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”

- Załącznik Nr 4 „ Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust.2 pkt 5”

- Załącznik Nr 5 „Doświadczenie wykonawcy”

- Załącznik Nr 6 „Informacja wykonawcy”

- Załącznik Nr 7 „Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia”

Rozdział E: DOKUMENTY DODATKOWE

- Załącznik Nr 8 PRZEDMIAR ROBÓT

- Załącznik Nr 9 Kosztorys ofertowy

- Załącznik Nr 10 – Projekt budowlany

- Załącznik Nr 11 – STWiOR

Rozdział A – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- Zamawiający – Gmina Golina

- Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

- SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

- Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale B SIWZ

- Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22

# I. Zamawiający

Gmina Golina 
ul. Nowa 1

62-590 Golina

Strona  www.golina.pl

Inwestycje_golina@wp.pl

Tel. 63 241 80 95 fax. 63 241 80 95

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie przebudowy drogi  dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 137, 136/6 we wsi Golina Kolonia o długości 0,340 km oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22 o długości  0.425km

W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi  następujące roboty:

- roboty ziemne,

- wykonanie poboczy,

-wykonanie nawierzchni - warstwa dolna i górna z tłucznia kamiennego,

-  na wykonanej nawierzchni tłuczniowej , ułożenie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale B: Opis przedmiotu zamówienia.

IV. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

-wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

VI. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy w ciągu 60 dni.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a )Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

b) ) Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. dotyczących wykonawstwa robót drogowych tożsamych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej równej 100.000 zł. brutto każda.

Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz robót budowlanych, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ - „Doświadczenie wykonawcy” wraz z załączeniem poświadczeń, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca dołączy informację dotyczącą osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła (co najmniej), 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wymagane w specjalności drogowej (Załącznik Nr 7).

- Wykonawca dołączy informację dotyczącą osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz podaniem numeru uprawnień (Załącznik Nr 6)

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, aktualne zaświadczenie właściwego oddziały ZUZ lub KRUS.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków .

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 )

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3)

- Oświadczenie Wykonawcy, októrym mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, (Załącznik nr 4)

- Wykaz robót budowlanych swoim rodzajem odpowiadający przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie; z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu (POŚWIADCZENIE) potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Załącznik Nr 5)

- Informacja dotycząca osoby, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy wraz z podaniem numeru uprawnień. (Załącznik Nr 6)

- Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - (Załącznik nr 2),

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. IX

  - Kosztorys ofertowy obejmujący pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej (Załącznik Nr 9)

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

a) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz wskazaniem formy  w jakiej Wykonawca będzie korzystał z oferowanych zasobów.

b) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa) polega na zasobach innych podmiotów zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia żąda dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w tym dokumentu wymienionego w punkcie 9 niniejszego rozdziału.

c) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach 1, 7, 8 i 9  niniejszego rozdziału.

  - Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.1 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)

2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentów, o których mowa:

- w Rozdziale IX SIWZ pkt 7, 8 i 9 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokument, o którym mowa w lit. a  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzieleniu informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

2.4  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy  mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX punkt 1, 2, 3, 7, 8 i 9  specyfikacji. Pozostałe dokumenty określone w rozdz. IX  może złożyć jeden z podmiotów występujących wspólnie.

- Warunki dotyczące udziału podwykonawców.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Informacje na temat udziału podwykonawców, co do realizacji zamówienia należy zamieścić w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.

  - W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu (podwykonawcy) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązania podwykonawców, że oddają jemu do dyspozycji  niezbędny zasób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ze wskazaniem formy  w jakiej Wykonawca będzie korzystał z oferowanych zasobów.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

Projekt umowy między Wykonawcą a podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą powinien w szczególności zawierać postanowienia dotyczące:

- ustalenia, że termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- ustalenia, że termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin realizacji przedmiotu umowy zawartej z Zamawiającym;

- zakresu robót wykonywanegoprzez dalszego podwykonawcę;

- obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia publicznego projektu tej umowy oraz projektu zamian do tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwoo treści zgodnej z projektem umowy;

- obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia;

- obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane do  przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopię jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości   umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz  umów o podwykonawstwo, których  przedmiot został wskazany w SIWZ  jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.   Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5000 zł.

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu są umieszczone również w załączonym do SIWZ projekcie umowy o roboty budowlane stanowiącym integralną część SIWZ.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

# Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,

lub

faksem: 63 241 80 95,

lub

na adres e-mail: inwestycje_golina@wp.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści je na stronie internetowej Gminy Golina   www.golina.pl chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na  bieg terminu, w którym Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

W zakresie przedmiotu zamówienia: Jan Krupczyński tel. 63 241 80 95wew.275, w zakresie procedury przetargowej: Teresa Golis tel. 63 241 80 95 wew. 275

XII. Wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

4.000 zł. (słownie: cztery tysiące zł 00/100)

Wykonawca wnosi wadium w:

- w pieniądzu

na konto zamawiającego nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224 Bank Spółdzielczy w Golinie z dopiskiem „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 1 136/6 we wsi Golina -Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22” lub w jednej z poniżej podanych form:

- w poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku gdy Wykonawca:

-odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy,

Prawidłowo sporządzone formy wadium, wniesione w formie niepieniężnej, winny być zdeponowane w Kasie Gminy Golina przed upływem terminu składania ofert, a jego kopia dołączona do oferty.

Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

XIII. Termin związania ofertą.

Oferenci zostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy   należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnica. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

2. Oferta wspólna.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej oraz członkowie konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).

Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

3.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Koperta powinna być oznaczona następująco:

a) Oferta na przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22”

b)   Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina;

c)   Nazwa i adres wykonawcy.

- z dopiskiem: „ Przetarg. Nie otwierać ”

3.2.Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert  modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim przypadku oferent składa pisemne oświadczenie o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert , przy czym koperta musi być opatrzona dodatkowym napisem  „modyfikacja” lub „wycofanie”.

3.3.Bez względu na wynik przetargu wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Wykonawca.

Powyższe nie dotyczy przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego , wykonawcom , którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu , w szczególności  kosztów przygotowania oferty ( art.93 ust.4 Ustawy).

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, w sekretariacie Urzędu pok. 11, do dnia 17  lipca 2015 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwracane wykonawcom.

2. Miejsce otwarcia ofert : w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, w sala sesyjna nr 13 w dniu  17 lipca 2015 r. do godz. 10.15.

3. Sesja otwarcia ofert:

3.1. Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.2. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje:

Nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz zaoferowana cena.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Ceny podana w ofercie powinny być obliczone na podstawie otrzymanego w Rozdziale B opisu przedmiotu zamówienia i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Walutą obowiązującą jest PLN.

XVIII. Kryteria oceny oferty.

- Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy w zasadniczy sposób spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.

Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w  FORMULARZU OFERTY stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ  według następującego kryterium:

a) Kryterium cena – znaczenie 90 pkt. (max. 90 pkt.)

b) Kryterium okres gwarancji – znaczenie 10 pkt. (max. 10 pkt.)

Maksymalna łączna liczba punktów (dla trzech kryteriów) jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

2 Wartość następujących kryteriów oceniana będzie następująco:

2.1 Wartość Kryterium Ceny będzie liczona według wzoru:

90 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2.2  Wartość Kryterium okres gwarancji oceniana będzie następująco:

1) 24 miesiące – 0 pkt.

2) 36 miesięcy – 5 pkt.

3) 48 miesięcy – 10 pkt.

- Wynik.

Oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba  że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy  którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu na konto zamawiającego nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030 Bank Spółdzielczy Konin O/Golina;

- poręczeniach lub gwarancjach bankowych ;

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wnoszenia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w innych środkach niż gotówka należy przedłożyć Zamawiającemu w  dacie zawarcia umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z wyjątkiem określonej w niniejszej specyfikacji.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

XXI. Warunki umowy.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie;

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy - Rozdział C – wzór umowy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane klęskami żywiołowymi i warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- zmiany spowodowane warunkami terenowymi w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

- zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w siwz, również będzie wymagała zaakceptowania przez zamawiającego,

- zmiany dot. wykonania robót wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

- zmiana obowiązującej stawki VAT.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

XXII. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu.

O wynikach przetargu wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem lub w przypadku jego braku drogą pocztową.

XXIV. Postanowienia końcowe.

Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

-zamawiający wyznacza termin , miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

-zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

-udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział B: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy dróg  dojazdowych do gruntów rolnych działki nr 137 i 136/6 Golina Kolonia o długości 0,340 km oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22 o długości 0425km.

W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi  następujące roboty:

- roboty ziemne,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie nawierzchni - warstwa dolna i górna z tłucznia kamiennego,

- ułożenie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.

Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dołączonych do dokumentów przetargowych j.n.:

  - Załącznik Nr 8 SIWZ Przedmiar

  - Załącznik Nr 9 SIWZ Kosztorys ofertowy

  - Załącznik Nr 10 -  projekt budowlany

  - Załącznik Nr 11 - specyfikacja techniczna

Rozdział C: FORMULARZ UMOWY

Umowa nr ………………….

na roboty budowlane

zawarta w dniu ...........................  w Golionie, pomiędzy:

Gminą Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina reprezentowaną przez :

1. Mirosława Durczyńskiego  –   Burmistrza Goliny

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1.......................................................................................................

2. .....................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów

dz. Nr 323  i 22”.
2. Sposób i zakres robót  określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacja projektowo-kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.

2. Wykonawca wykona zgodnie z ofertą  następujący zakres za pomocą podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wykonawca może powierzyć zgodnie ze swoją  ofertą  wykonanie części robót  podwykonawcom, którzy  posiadają  wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, odpowiednią sytuację finansową i ekonomiczną   do wykonania zamówienia.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na dzień ………………………..

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy określa się na  60 dni od podpisania umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się:

a/ zorganizować plac budowy,

b/ wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa,

c/ w czasie realizacji robót utrzymywać teren robót w stanie powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz usuwać zbędne materiały i urządzenia,

d/ po zakończeniu robót uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 4

1.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania, stosownie do art. 67 ust.1 p-kt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) w wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a jeżeli jest to niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia;

c) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu zmian do niej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopię zmian do niej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopię jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5000 zł.

§ 5

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto………………… zł. /słownie:………………………………..zł/.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony niniejszej umowy. Płatność realizowana będzie na rachunek wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami odbioru  oraz pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 6

Przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie (w tym wynagrodzenia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:

a/ za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia robót do dnia faktycznego odbioru,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości – 10% wynagrodzenia ryczałtowego.

d/ braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1%  tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

e/ nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 5.000,00 zł brutto.

f/ nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł brutto.

g/ braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5.000,00 zł brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

b/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

c/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 10 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności;

d/ nastąpiła konieczność wielokrotnego (tj. więcej niż jeden raz) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

a/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy;

b/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

c/ w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

d/ Zamawiający w razie odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 9

Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- Projekt umowy między Wykonawcą a podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą powinien w szczególności zawierać postanowienia dotyczące:

- ustalenia, że termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- ustalenia, że termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin realizacji przedmiotu umowy zawartej z Zamawiającym;

- zakresu robót wykonywany przez dalszego podwykonawcę;

- obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia publicznego projektu tej umowy oraz projektu zamian do tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

- obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zamiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia;

- obowiązku  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane do  przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopię jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.   Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5000 zł.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany może zgłosić  zastrzeżenia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany może zgłosić sprzeciw.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

§ 10

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………………., licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. …………………………. zł w formie …………………………….………………....... najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia po bezusterkowym ostatecznym odbiorze robót, a pozostała część  tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi na roboty.

§ 12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

Rozdział D: STANDARDOWE FORMULARZE

|  | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 1 |
| (pieczęć wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………….

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….

TEL./FAX/ E-MAIL…………………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

BANK/ NR KONTA ………………………………………………………………………….

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA GOLINA

UL. NOWA 1

62-590 GOLINA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Cena ryczałtowa:

a. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina

Cena netto:   .........................................................................PLN

Cena brutto: .........................................................................PLN

b. Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22

Cena netto:   .........................................................................PLN

Cena brutto: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Powyższa cena została określona na podstawie dołączonego do niniejszej oferty kosztorysu ofertowego i obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

- Deklarowany okres gwarancji……………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części ……………. .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko							Wzór podpisu

........................................................................................... 		 ........................................

........................................................................................... 		 ........................................

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

…………………………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- Wadium w kwocie ………………….. PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie......................................................................

- Po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.

- Bank: ........................................................................

- Nr konta ....................................................................

- Inne ...........................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kosztorys ofertowy

  - ……………………………………………..……………………………………………

- Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2015 r.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

|  | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 2 |
| (pieczęć wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

Sładając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .............................................

|  | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 3 |
| (pieczęć wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

Sładając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .............................................

|  | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 4 |
| (pieczęć wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22”

OŚWIADCZENIE (ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y) w nawiązaniu do treści  art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)  oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331 z późn. zm.):

- Nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*

- Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

- ……………………….

- ……………………….

............................, dnia .......................

Uwaga:

*1 niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

|  | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 5 |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22”

| p | Nazwa i adres Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Okres realizacji | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane z należytą starannością (poświadczenia).

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .....................................

|  | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 6 |
| (pieczęć wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22”

Informujemy, że funkcję kierownika budowy będzie pełnić Pan (Pani) ……………………………………., który (-a) posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………………………………………………nr ….…………………………………….wydane przez ……………………………………………………………………………………..oraz jest członkiem …………………………………………………Izby Inżynierów Budownictwa posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .............................

|  | WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 7 |
| (pieczęć wykonawcy) |  |

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22”

OŚWIADCZAMY, że dysponujemy osobami wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ przez Zamawiającego:

| Lp | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia, wykształcenie | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań ogłoszenia i SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .............................

# Footnotes

Wykonawca winien określić, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium

- niepotrzebne skreślić